COMUNA ANDRID													Anexa la HCL nr. 6 / 2016

## PROGRAMUL DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ

## A COMUNEI ANDRID

2016

Andrid, Fax: 820.492

| Nr. crt. | Denumirea proiectului | Programul (şi măsura) prin care a fost finanţat | Aplicantul | Persoana responsabilă | Valoarea totală a proiectului EURO | Termenul de finalizare | Stadiul realizării proiectului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |

5. EDUCAŢIE

| 5.1. Reabilitarea scolilor |
| --- |
| 1. | Construire magazie de lemne la Scoala cu cls.I-VIII Irina | Buget local | Consiliul local, Primar | Patrasca Claudiu | 50.000 | 31.12.2016 |  |
| 2. | Confectionat gard imprejmuire la Scoala Gimnaziala Andrid | Buget local | Consiliul local, Primar | Patrasca Claudiu | 50.000 | 31.12.2016 |  |
| 3 | Reabilitare şcoală Dindeşti corp clădire B” | Buget local | Consiliul local, Primar | Patrasca Claudiu | 50.000 | 31.12.2016 |  |
| 5.2 | Construirea de gradinite |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Finalizarea lucrarilor de „Reabilitare gradinita nr.2 Andrid „ | Buget local | Consiliul local, Primar | Patrasca Claudiu | 20.000 | 31.12.2016 | S-au reabilitat interiorul cladirii si acoperisul. |
| 5.3 | Constructia de sali de sport noi |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Construire sala de sport | CNI | CNI, Consiliul local, Primar | Primar | 1.000.000 | 2016 | Se solicita inscrierea in program |
| 7. POLITICA DE PROTECŢIE SOCIALĂ |
| 7.1 Îmbunătăţirea echilibrului socio-economic al familiei |
| 1. | Monitorizarea si analizarea situatiei familiilor nevoiase din comuna Andrid | Buget local | Consiliul local | Szucs Margareta |  | 2016 | Permanent |
| 7.2 Reformarea sistemului de protecţie a copilului |
| 9. POLITICA AGRICOLĂ ŞI DE DEZVOLTARE RURALĂ |
| 9.1 Dezvoltarea şi modernizarea satelor |
| Continuarea lucrărilor privind alimentarea cu apă a satelor |
| SISTEME DE ALIMENTARE CU APĂ SI CANALIZARE PRIN PNDL |
| 1 | Canalizare şi staţie de epurare ape uzate menajere în loc. Andrid, com. Andrid, jud. Satu Mare | PNDL | Consiliul Local Andrid MDRAP Direcţia Tehnică | Direcţia Tehnică Primar | 1.200.000 | 2016 | Stadiul de licitatie lucrare |
| 9.2 Dezvoltarea programului naţional pentru pietruirea drumurilor comunale |
| 1. | Reabilitare drum comunal DC 45 Andrid-Dindestiu Mic | Program guvernamental | Consiliul Local Andrid MDRAP Direcţia Tehnică | Direcţia Tehnică Primar | 1.200.000 | 2016 | Se solicita inscrierea intr-un program |
| 2. | Reabilitare drum comunal DC 43 Andrid-Salacea | Program guvernamental | Consiliul Local Andrid MDRAP Direcţia Tehnică | Direcţia Tehnică Primar | 500.000 | 2016 | Se solicita inscrierea intr-un program |
| 3. | Reabilitare drum comunal Andrid-Vasad | Program guvernamental | Consiliul Local Andrid MDRAP Direcţia Tehnică | Direcţia Tehnică Primar | 400.000 | 2016 | Se solicita inscrierea intr-un program |
| 11. REFORMA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE |
| 11.1 Coordonarea planului de dezvoltare judeţean, asigurarea corelării acestuia cu planul de dezvoltare regional |
| 11.2 Elaborarea de studii şi proiecte de amenajare a teritoriului şi pentru realizarea investiţiilor în infrastructura de interes judeţean |
| 11.3 Transparenţa administraţiei publice |
| 1. | Actualizarea si extinderea site-ului comunei Andrid | Buget local | Consiliul local | Primar |  | Permanent | Exista pagina web |
| 11. 5 e-Government Cooperarea cu autorităţile locale pentru dezvoltarea reţelelor informatice |
| Sistem Informatic Integrat, Unitar si Distribuit al Administraţiei Publice a judeţului Satu Mare (JSM). Consiliul Judeţean Satu Mare |
| 1. Asigurarea infrastructurii de comunicaţii de tip VPN si a unui serviciu de tele – conferinţa VoIP : |
| 2. Crearea : Consiliul Judeţean Satu Mare |
| 3. Crearea : |
| 4. Crearea : |
| 5. Realizarea reţelelor de calculatoare (LAN-uri), pentru : |
| 6. Realizarea interconectării LAN-urilor din Primarii cu LAN-ul Consiliului Judeţean, cat si cu LAN-urile celorlalte instituţii de interes judeţean, într-un intranet al judeţului si integrarea aplicaţiilor informatice intr-un Sistem Informatic Integrat, Unitar si Distribuit al Administraţiei Publice a judeţului |  |  |  |
| 7. Securizarea Sistemului Informatic Integrat, Unitar si Distribuit al Administraţiei Publice a judeţului |  |  |  |
| 11.6 Înfiinţarea serviciilor publice comunitare, în locul fostelor formaţiuni de evidenţă a populaţiei |  |  |  |  |
| 14. POLITICA ÎN DOMENIUL TURISMULUI |
| 14.1 Valorificarea potenţialului turistic al judeţului |
| 1. | Amenajare lac de pescuit | Buget local | Consiliul local,. Primar | Primar | 10.000 | 2016 |  |
| 15. POLITICA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ |
| 15.1 Cooperare transfrontalieră Promovarea dezvoltării regionale integrate între regiunile de graniţă |
| 15.2 Urmărirea implementării proiectelor finanţate prin programele PHARE Coeziune Economică şi Socială 2001 şi 2002 |  |  |  |  |
| 15.3 Implicarea în accesarea de fonduri ale UE prin programul LEADER |  |  |  |  |
| 16. POLITICA PRIVIND AMENAJAREA TERITORIULUI |
| Dezvoltarea zonelor urbane policentrice şi relaţia dintre mediul urban şi rural |
| 16.1 Elaborarea Planurilor de Urbanism Generale ale localităţilor, conform stadiului actual, anexat |  |  |  |  |
| Reactualizarea Planului Urbanistic General al com.Andrid* | Primar | 8.000 | 2016 |  |
| 16.2 Elaborarea Planurilor de amenajare a teritoriului |
| 16.3 Dezvoltarea căilor de transport |
| 16.4 Prezervarea zonelor istorice |
| 16.5 Lucrări publice şi locuinţe |
| 1. | Reabilitare cladire primarie | Buget local | Consiliul local Primar | Primar | 30.000 | 2016 |  |
| 2. | Reabilitari trotuare in comuna | Buget local | Consiliul local Primar | Primar | 12.000 | 2016 |  |
| 3. | Modernizare strazi in comuna Andrid | Buget local | Consiliul local Primar | Primar | 500.000 | 2016 |  |
| 4. | Modernizare drumuri agricole de exploatatie |  | Consiliul local Primar | Primar | 1.000.000 | 2016 |  |
| 5. | Extindere retea electrica in Cart.Romilor Andrid* | Buget local | Consiliul local Primar | Primar | 12.000 | 2016 |  |
| 17. POLITICA ÎN DOMENIUL TRANSPORTURILOR |
| 17.1 Reparare drumuri judeţene, întreţinere curentă şi periodică, reparaţii capitale şi modernizare |  |  |  |  |
| 1. | Reabilitare Drum judetean DJ 108 M Carei- Andrid-Tasnad* | Buget judetean | Consiliul Judetean | Directia tehnica Primar |  | 2016 |  |
| 17.2 Construcţia unor drumuri rapide, pentru circulaţia de tranzit, în special pentru traficul greu |
| 18. POLITICA PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR |
| 18.1 Managementul deşeurilor |
| 1 | Gestionarea selectiva a deseurilor din microregiunea Campia Careiului si Ierului | Buget local | Consiliile locale: Tiream, Petreşti, Cămin, Foieni, Berveni, Urziceni, Sanislău, Pişcolt, Andrid, Căuaş, Ciumeşti, Căpleni | Viceprimar | 20.000 | Permanent | Functioneaza serviciul de colectare ,depozitare si transport a deseurilor. |
| 2. | Amenajare spatii verzi | Buget local | Consiliul local Primar | Primar | 20.000 | 2016 |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2 Asigurarea alimentării cu apă a localităţilor urbane şi rurale la standarde europene, prin realizarea lucrărilor de distribuţie a apei şi/sau modernizare a celor existente şi a staţiilor de tratare aferente |
| SISTEME DE ALIMENTARE CU APĂ CONFORM H.G. NR. 687 / 1997 |
| SISTEME DE ALIMENTARE CU APĂ CONFORM H.G. NR. 577 / 1997 |
| 21. POLITICA PRIVIND SUSŢINEREA TINEREI GENERAŢII |
| 21.1 Înfiinţarea bazelor sportive în mediul rural şi modernizarea celor existente |
| 1. | Construire sala de sport | Surse CNI | CNI Consiliul local Primar | Primar | 1.000.000 | 2016 | S-a depus documentatia la CNI. |
| 2. | Amenajare spatii pentru joaca | Buget local | Consiliul local Primar | Primar | 10.000 | 2016 |  |
| 3. | Modernizare teren sport la Scoala din loc.Andrid | Buget local | Consiliul local Primar | Primar | 12.000 | 2016 |  |
| 22. POLITICA ÎN DOMENIU CULTURII |
| 1. | Extindere Centru Cultural in loc.Irina | Buget local | Consiliul local Primar | Primar | 15.000 | 2016 |  |

Andrid, la  29.01. 2016

L.s.      Semneaza : Presedinte de sedinta                                                                          Contrasemneaza:

Marta Viorel Vasile                                                                  Secretarul comunei Andrid

_________________                                                                         Rendes Gheorghe

_________________